韶关市浈江区犁市镇人民政府树木修剪项目

- 采购需求

- 一、采购项目概况

| 项目名称 | 韶关市浈江区犁市镇人民政府树木修剪项目 |
| --- | --- |
| 项目编号 | 2024-177-GDHZ-DZX |
| 政府采购品目编码 | C13030000园林绿化管理服务 |
| 组织形式 | 自行采购 |
| 预算金额 | 40,000.00元 |
| 采购方式 | 电子询价 |
| 评审方法 | 最低评标价法 |
| 采购人 | 韶关市浈江区犁市镇人民政府 |
| 采购代理机构 | 广东合正项目管理有限公司 |

- 二、采购项目技术规格、参数及其他要求

- （一）采购需求一览表

| 序号 | 内容 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 犁市镇树木修剪 | 约113 | 株 |  |
| 2 | 修剪灌木球 | 61 | 株 |  |

注：1.报价超出预算金额的列为无效响应处理。

2.供应商必须对本项目的全部内容进行报价，如有缺漏，将导致无效响应。

3.报价应为人民币含税全包价及人工费、车辆费、卸装费、保险费、安装费、税费以及验收等一切费用，采购人不再支付任何费用。

- 三、采购项目商务要求

（一）服务质量及项目实施要求

1.按国家、省、市园林绿化规程、检评标准，结合设计或场地实际情况，开展苗木养护服务。

2.必须严格遵照现行国家、广东省和韶关市相关质量技术规范要求。符合国家颁发的有关质量验评标准，项目质量等级为合格或以上。成交供应商在项目实施过程中如果项目质量不符合要求和有关规定，采购人要求停工和返工时，成交供应商必须立即执行，并承担由此产生的各种费用，完成期不予顺延。

- （二）修剪技术质量要求

1.原则上离地面低于2.5m 的枝条及部分阴膛枝、交叉枝，病弱枝清除，树冠高度控制在4.5m－6m内。具体到每株树，根据实际情况而定，以采购人要求为准。

2.修剪时要求切口平整美观，无裂枝、无损皮层现象，树冠修剪整形美观。

3.对影响车辆行驶、行人行走、交通灯、交通指示牌、路灯照明及市民居住的树枝必须修剪。

4.离地面低于4m 的气生根必须清除。

5.修剪下的枝条树叶要当天清运，路面清扫干净。

6.施工时要注意安全施工，做足安全防范措施。做到安全施工、文明施工。成交供应商对施工全过程安全负全责。

7.施工时间规定在8:00-12:00;14:15-18:30

8.成交供应商必须服从采购人安排的现场技术人员的技术要求。

（三）项目现场管理机构

- 1.成交供应商须建立现场管理机构，严格执行现行建设工程项目管理规范，并积极主动接受建设行政主管部门的监督和检查。

- 2.现场管理机构各部主要组织管理人员在开工前须全部到位，并接受相关单位的查验。成交供应商委派的现场管理机构各部主要组织管理人员不得有兼职情况存在，并需接受相关的监督。

- 3.合同签订后，项目负责人、项目班子主要成员不到位，当成交供应商违约。施工中班子主要成员离开工地应向管理单位请假，经批准后才能离开，擅自离开工地，也当成交供应商违约 ，因人员不到位或没在现场的违约处理按每天合同价1‰向采购人支付违约金，若累计超过10天的，采购人有权解除合同。

（四）项目完成时间及项目实施地点

1.完成时间：自合同签订之日起10个日历天内竣工完成。

2.项目实施地点由采购人指定。

（五）验收要求

- 1.验收工作由采购人（或采购人指定的单位）和成交供应商共同进行。

- 2.验收标准：按采购需求技术要求和合同条款、以及参国家、省、市有关最新规范标准进行验收，在验收时，成交供应商向采购人提供本项目过程资料及总结资料。

- 3.由采购人对项目内容进行验收。如发现效果与采购需求要求规定不符，采购人有权拒绝接受。

（六）付款方式

- 1.验收合格后，采购人向成交供应商支付至结算定案价款的100%。

注：成交供应商需向采购人办理收款手续并提供合法有效增值税普通发票。