电子竞价报价一览表

电子询价项目名称：韶关市高速公路恶劣天气交通预警处置平台升级服务

电子询价项目编号：2025-316-SGYD-DZX                                                          预算金额：¥240,000.00

| 序号 | 采购标的 | 采购需求的技术、服务要求 | 报价产品的技术、服务响应情况 | 是否满足要求 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 韶关市高速公路恶劣天气交通预警处置平台升级服务 | - 采购项目服务内容 针对韶关市高速公路恶劣天气交通预警处置平台（PC端和APP端）进行软件功能开发升级服务。 （一）功能模块需求内容 【风险预警模块】 1.新增历史查询功能：在交通平台-风险预警页面增加时间轴，支持查看历史的数据，模块内所有数据都支持联动查询 2.对接预警数据：将原预警报文对接省突平台修改为对接数据中心FTP服务器 3.新增分路段降雨风险预报功能：在风险预警左下角的“精准预测”里增加一个“分路段降雨风险预报”的选项按钮，点击后对路段进行填色，用路段的降水数据以24小时降水色标的标准进行填色，同时支持历史数据查询（要和时间轴联动），早上9点和下午17点各生成一次，预报时效分别为08-08和20-20，默认分别使用前一天下午制作的GIFTDAILY和当天下午制作的GIFTDAILY数据。 4.新增分路段降雨实况功能：在风险预警左下角的“精准预测”里增加一个“分路段降雨实况”，用高速上的站点求雨量平均值(如果路段上有交通站就使用交通站，如果路段上没有站点，根据客户提供路段和新增区域站的关联关系，采集区域站信息并构建关联，使用站点累计后的雨量做平均，把平均雨量当成是这个路段的实况雨量)，给路段填色，每天早上8点20分。 5.新增告警闪烁功能：在告警的路段旁边的增加一个闪烁的小灯。 6.新增导出功能：导出生成一张图，类似客户的降水风险预报等级图（图例、路段、分段点）。 7.“自动站”名称修改为“交通气象站”，同时新增周边气象站功能，并在每个路段上绑定周边气象站（站点与路段绑定关系由客户梳理提供，根据范围绑定最近的一个周边气象站）。 8.左下角的道路监测增加一个“分段点”，放到第一项（即放到关键点前面），可以和其他数据同时展示；“雷达反射回波”、“分路段降雨风险预报”、“分路段降雨实况”需要默认展示分段点。 9.增加一个控制按钮，把风险预警全局点位数据，可以控制文字的隐藏和显示。 10.一周天气增加未来3小时逐小时雨量 11.增加预警提示音。在气象部门发布路段预警或解除预警后，高速公司与交警账户角色增加预警签收与结束应急任务的提示音，用户未签收预警或未结束应急则提醒用户。 12.雷达反射图。泛华南拼图，不用叠加到地图上，窗口播放图片。地图增加湖南、江西、广西、贵州、海南、福建、广东、台湾。 13.上图数据中各类数据修改为多选叠加展示，含“道路监测”、“精准预测”、“路况路网”、“道路风险”、“灾害个例”的各类数据。 【智能感知模块】 1.在智能感知页面右上角站点列表后新增“实况统计”功能入口。日历控件选择开始时间与结束时间，时间精确到整点，开始时间与结束时间最大长度不超过30天，可选择的最早开始时间为1年内。可筛选统计的高速路段。统计输出字段包括：时间、站号、站名 、累计雨量、所属高速、城市、乡镇、区县、数据完整率（起始和结束时次中缺测数量计算）。统计任意日期内逐日雨量统计，可选08-08或者20-20，日历控件同第2点。可将查询统计数据下载保存成excel文件。 【平台全局添加功能】 1.系统全局新增北环高速、雄信高速、始兴连接线（全系统增加路段数据，叠加相关数据，增加路段的预警发布、增加路段预警计算逻辑）。 2.增加一个自动站的降雨、大风、气温告警（阈值后台设置），告警站点旁边有一个告警闪烁，APP推送报警。 3.时间轴上再增加一个未来3小时逐6分钟雨量。 4.筛选高速功能，根据所选高速展示该高速所绑定的站点、关键点等数据，其余数据隐藏。 5.账号关联路段功能，根据关联路段信息，默认展示该路段的相关信息/数据；后天关联新增角色管理功能，角色可以控制关联高速的权限控制，账号所关联的角色，账号进入系统根据角色关联路段，系统全局所展示的数据都是关联高速的数据；（目前是例如创建一个仁新高速创建账号，但是只能选择京港澳的角色，而且看到的是所有高速数据）。 （二）系统安全加固与合规性保障 1.按照国家信息安全等级保护二级要求进行安全设计与实施。 2.实现登录防暴力破解、敏感数据加密存储（如AES）、操作日志留痕、SQL注入防护、XSS攻击防御等安全机制。 3.自行开展渗透测试，修复所有高危漏洞。 （三）试运行支持与问题整改 1.系统上线后提供不少于3个月的试运行期支持。 2.建立问题反馈机制，对试运行期间发现的缺陷进行及时修复（一般问题24小时内响应，严重问题4小时内响应）。 3.每月提交《试运行问题汇总与整改报告》。 （四）项目文档交付 项目验收前，供应商须提交以下完整文档： - 1.《需求规格说明书》 - 2.《系统设计文档》 - 3.《数据库设计说明书》 - 4.《接口文档》 - 5.《测试报告》（含功能、性能、安全测试） - 6.《用户操作手册》 - 7.《系统运维手册》 - 8.《部署手册》 - 9.《项目验收报告》 （五）售后服务与运维支持 1.提供自验收合格之日起1年免费质保服务。 2.服务方式：远程支持为主，必要时提供现场服务（响应时间：一级故障2小时内到场，二级故障8小时内响应）。 （六）项目管理与沟通机制 1.供应商须组建专职项目团队，包括项目经理、系统架构师、开发工程师、测试工程师等，项目经理需具备PMP认证。 2.制定详细项目实施计划（甘特图），明确各阶段里程碑。 3.每周提交《项目进度周报》，每月召开项目例会，重大变更需书面申请并经采购方审批。 （七）知识产权与保密要求 1.项目产生的所有源代码、文档、设计成果知识产权归双方所有。 2.供应商须签署保密协议，不得泄露系统架构、业务数据、用户信息等敏感内容，保密义务持续至项目结束后5年。 - 商务要求 - 服务期：自合同签订之日起至2025年10月31日。 - （二）服务地点：采购人指定的地点。 （三）售后服务要求 1.项目免费质保期为1年，质保开始日期为项目最终验收通过之日起。 2.建立7×24小时技术支持热线，提供远程支持服务。 3.故障响应时间要求： （1）一级故障（系统瘫痪、核心功能不可用）：2小时内响应，4小时内提供解决方案，必要时24小时内现场支持。 （2）二级故障（部分功能异常）：4小时内响应，8小时内解决。 （3）三级故障（一般性问题）：8小时内响应，48小时内解决。 （四）报价要求 1. 报价超出预算金额的列为无效响应处理。 2. 响应供应商必须对本项目的全部内容进行响应报价，如有缺漏，将导致响应无效。 3. 报价应为人民币含税全包价，包含人工费、管理费、运输费、税金及风险费用等与本项目有关的一切费用。 （五）付款方式 1.本项目分三期支付； 2.签订合同后15个工作日内支付总款项的60%，项目最终验收合格后，15个工作日内支付总款项的35%，项目质保期结束后，15个工作日内支付总款项的5%。 3.每笔款项支付时，供应商同时向采购人提供相应金额的正式发票或效力等同于发票的票据。 备注：采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。 （六）违约责任与赔偿损失 1.成交供应商交付的货物、提供的服务不符合本项目规定的，采购人有权拒收，并且成交供应商须向采购人支付本合同总价5%的违约金。 2.成交供应商未能按本项目规定的服务期交付货物/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向采购人支付违约金；逾期半个月以上的，采购人有权终止合同，由此造成的采购人经济损失由成交供应商承担。 3.采购人无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，采购人向成交供应商偿付本合同总的5%的违约金。采购人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向成交供应商偿付违约金。 4.其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。 | 完全响应 | 是 | 1 |  |  |
| 报价合计(元） |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（公章）：

报价日期：